邵阳市北塔区财政局文件

邵北财农绩﹝2023﹞8号

关于下达2023年第八批财政衔接推进乡村

振兴补助资金绩效目标批复的通知

各镇（街道）、各区直有关单位：

根据《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)》(财办农〔2019〕68号)等相关文件要求，现将审核通过的2023年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标批复给你单位，并就有关事项通知如下。

一、本次批复的绩效目标将作为绩效运行监控、绩效自评、绩效自评抽查或重点绩效评价的重要依据，绩效目标批复后，原则上不作调整，预算执行中因特殊原因确需调整的，按规定程序办理。

二、请你单位在绩效目标批复后20个工作日内将绩效目标表在政府门户网站（乡镇、村在相应公开栏）上予以公开。

三、预算执行中，你单位应建立项目绩效目标运行监控机制，定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，以确保绩效目标不偏离。定期向区财政局报送绩效目标运行监控表。

四、项目竣工后或每年度预算执行终了，要开展绩效自评，并将绩效自评结果予以公开。

请按本次批复的通知，认真落实绩效管理各个环节工作要求，充分发挥资金使用效益，提高管理水平，确保年度绩效目标如期实现。

附件：

1.北塔区2023年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表

2.北塔区2023年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标批复表

               邵阳市北塔区财政局

2023年10月18日

附件1

北塔区2023年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目类别 | | | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | | | 受益对象 | | | | | | 绩效目标 |
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投 资（万元） | 其中 | | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数 （人） | 其中 | | |
| 财政资金（万元） | 其他资金（万元） | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人） |
| 1 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 茶元头村 | 赵家塘组沙石塘维修 | 新建 | 赵家塘组 | 2023年10月 | 2023年12月 | 茶元头村 | 清淤山塘4万元，堡坎8万元，挖机费3万元，运费 2万元， 塘基硬化3万元，合计20万元。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 235 | 1 | 12 | 41 | 产权归属：茶元头村村民委员，该项目建成后能便于村民进行农业生产生活，有效提高农田灌溉系数，提高生活生产质量。 |
| 2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 田江街道 | 田江村 | 水果基地 | 续建 | 田江村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 田江村 | 水果基地除虫、施肥、剪枝、除草等后期管护 | 20 | 20 | 0 | 1 | 776 | 2198 | 1 | 56 | 183 | 产权归属：田江村村民委员会，预计全年增加村集体经济6万余元、预计带动村民贫困劳动力就业10人左右，监测户、贫困户分红56户183人，预计每年增加村集体收入2万元。 |
| 3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家桥镇 | 望城坡村 | 蓝莓基地实验阳光棚及配套设施建设 | 续建 | 望城坡村4组 | 2023年10月 | 2023年12月 | 望城坡村 | ①碟子塘至黑泥塘机耕采摘道建设长度900米、宽度1.8米、厚度10公分； ②农产品中心下塘硬化长度35米宽42米深度2.5米； ③新建大物元实验阳光棚5亩 | 39 | 39 | 0 | 1 | 362 | 1062 | 1 | 59 | 199 | 使用资金达到的效益目标;产权归属望城坡村委会，确保蓝莓基地产业健康发展，助推乡村旅游，以对外承包形式，确保蓝莓基地每年为村集体经济稳定增收2万元。 |
| 4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茶元头街道 | 樟木社区 | 7组、8组、9组、10组水渠修建 | 新建 | 7组、8组、9组、10组 | 2023年10月 | 2023年 12月 | 樟木社区 | 樟木社区7组、8组、9组、10组水渠进行维修硬化加固，建设总长度150米。 （1）材料费（包含河沙、水泥、沙石）共计6万。 （2）人工劳务费4万元 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 120 | 0 | 4 | 16 | 产权归属：樟木社区居委会，项目建成后，完善村级基础设施建设，方便农作物用水，提高耕种积极性，提升农户幸福感。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

北塔区2023年第八批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标批复表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **项目资金（万元）** | **实施单位** | **合规性审核（20分）** | **完整性审核（20分）** | **相关性审核（20分）** | **适当性审核（20分）** | **可行性审核（20分）** | **审核得分** | **综合评定等级** | **备注** |
| 1 | 赵家塘组沙石塘维修 | 20 | 茶元头村 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 96 | 通过 |  |
| 2 | 水果基地 | 20 | 田江村 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 95 | 通过 |  |
| 3 | 蓝莓基地实验阳光棚及配套设施建设 | 39 | 望城坡村 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 97 | 通过 |  |
| 4 | 7组、8组、9组、10组水渠修建 | 10 | 樟木社区 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 96 | 通过 |  |
| **合 计** | | **89** |  | | | | | | | | |