北塔区人民政府2024年3-4月“三重点”任务清单

| 项目 | 内容 | 序号 | 名称 |  |  | 市定工作目标 | 区定具体工作任务及对各镇（街道）每两月考核任务 | 牵头 领导 | 主要责任单位 | 责任人 | 联络人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 工作 | 主要经济 工作运行 | 1 | GDP |  |  | 一季度同比增速高于全省平均水平。 |  | 王永红 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 2 | 规模工业增加值 |  |  | 1-4月同比增速高于全省平均水平。 |  | 胡 平 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 3 | 规模以上服务业营业收入 |  |  | 1-4月同比增速高于全省平均水平。 |  | 王永红 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 4 | 固定资产投资 |  |  | 1-4月同比增速高于全省平均水平。 |  | 王永红 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 5 | 房地产开发投资 |  |  | 1-4月同比增速高于全省平均水平。 |  | 杨旭东 | 区住建局 各镇（街道） | 徐昭军 各镇（街道） 行政负责人 | 刘志军 |
|  |  | 6 | 商品房销售面积 |  |  | 1-4月同比增速高于全省平均水平。 |  | 杨旭东 | 区住建局 各镇（街道） | 徐昭军 各镇（街道） 行政负责人 | 刘志军 |
|  |  | 7 | 社会消费品零售总额 |  |  | 1-4月同比增速高于全省平均水平。 |  | 胡 平 | 区商务局 各镇（街道） | 张 敏 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
|  |  | 8 | 地方一般公共预算收入 |  |  | 1-4月同比增速高于全省平均水平。 |  | 王永红 | 区财政局 各镇（街道） | 李 锋 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 9 | 进出口总额、进口总额、出口总额 |  |  | 1-4月三项指标同比增速均高于全省平均水平。 |  | 胡 平 | 区商务局 各镇（街道） | 张 敏 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
| 重点 工作 | 主要经济 工作运行 | 10 | 实际到位内资、实际到位外资 |  |  | 1-4月两项指标同比增速均高于全省平均水平。 |  | 胡 平 | 区商务局 各镇（街道） | 张 敏 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
|  |  | 11 | 全社会用电量、工业用电量 |  |  | 1-4月两项指标同比增速均高于全省平均水平。 |  | 胡 平 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 12 | 全体、城镇、农村居民人均可支配收入 |  |  | 一季度三项指标同比增速均高于全省平均水平。 |  | 杨旭东 李卫兵 | 区住建局 区农业农村水利局 各镇（街道） | 徐昭军 苏日君 各镇（街道） 行政负责人 | 刘志军 刘跃辉 |
|  | 高质量 发展 | 13 | 高质量发展指标 |  |  | 按市委绩效办考核体系进行考核。 |  | 王永红 | 区发改局 相关区属单位 各镇（街道） | 廖 勇 相关区属单位 负责人 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  | “3×3”现代化产业体系培塑行动 | 14 | 产业发展“千百十”工程 |  |  | 1.制造业发展“双亿”“双百”提升行动：2024年全市实施亿元以上工业项目、新增产值亿元以上规模工业企业各100家以上。 2.园区“四百”工程：3-4月全市新签约、新开工、新竣工亿元以上重点工业项目各10个以上；新增规模工业企业9家以上。 3.1-4月全市工业固定资产投资增速达5%，工业技改投资增速达2%。 |  | 胡 平 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
| 重点 工作 | “3×3”现代化产业体系培塑行动 | 15 | 现代化产业体系支撑工程 |  |  | 1.1-4月产业投资增速高于固定资产投资增速。 2.2024年全市新增总投资亿元以上产业项目150个以上。3-4月全市新增15个以上。 3.2024年全市建设总投资30亿元以上产业单体项目10个以上。 |  | 王永红 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 16 | 重点产业链群倍增计划 |  |  | 1.各产业链工作专班制定年度工作计划，举办一次产业链招商对接活动并取得成果，出台一批精准政策，开展一次调研并形成调研报告，推动解决2-3个重点困难问题。 2.1-4月全市九大产业链累计完成产值1860亿元，同比增速达10%以上，其中，北塔区负责生态绿色食品、特色轻工产业链，共累计实现产值23亿元，累计新增“四上”企业1家，新招商、新开工、新竣工投产亿元以上项目各1个。 |  | 胡 平 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 17 | “十大标志性工程” |  |  | 百亿湘酒优势产区：1-4月共实现产值10亿元；骨干企业湘窖酒业实现产值8亿元；北塔区湘窖酒业国家级工业旅游景区创建工作取得进展。 |  | 王永红 胡 平 | 区发改局 区文旅广体局 陈家桥镇 田江街道 | 廖 勇 刘盛育 阳 琴 刘海军 | 陶树理 王 璟 |
| 重点 工作 | 科技创新提升行动 | 18 | 创新产出 |  |  | 2024年全市累计完成技术合同成交额310亿元。1-4月全市累计完成56.52亿元，其中，邵阳经济技术开发区61286.4万元、邵东市79298.74万元、新邵县35356.8万元、邵阳县55186.03万元、隆回县46274.4万元、洞口县57681.6万元、武冈市55189.8万元、绥宁县24372万元、新宁县21511.2万元、城步苗族自治县16761.19万元、双清区66788.2万元、大祥区32715万元、北塔区12816万元。 |  | 胡 平 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
|  | 科技创新提升行动 | 19 | 创新产出 |  |  | 2024年全市新增有效发明专利336件。3-4月全市新增54件，其中，邵阳经济技术开发区15件、邵东市13件、新邵县5件、邵阳县3件、隆回县3件、武冈市3件、洞口县2件、新宁县1件、大祥区7件、双清区1件、北塔区1件。 |  | 胡 平 | 区市场监管局 各镇（街道） | 李良晖 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
|  | 科技创新提升行动 | 20 | 创新发展 |  |  | 2024年全市累计参评科技型中小企业3600家，净增高新技术企业100家。 |  | 胡 平 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
| 重点 工作 | 改革攻坚行动 | 21 | 打造“三化”一流营商环境 |  |  | 完成省优化办交办的“新官不理旧账”问题和市优化营商环境110平台反映问题整改。制定《邵阳市优化营商环境大比拼行动方案》。 |  | 王永红 | 区发改局 相关区属单位 各镇（街道） | 廖 勇 相关区属单位 负责人 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  | 主体强身行动 | 22 | 经营主体培育行动 |  |  | 1.3-4月全市净增经营主体12429户，其中，北塔区430户。全市净增企业3993户，其中，北塔区168户。全市净增个转企210户，其中，北塔区9户。 2.截至4月底各县市区新增涉税企业占比达37%。 |  | 胡 平 | 区市场监管局 各镇（街道） | 李良晖 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
|  |  | 23 | “智赋万企”行动 |  |  | 1.3-4月全市企业上云900家，上平台90家，其中，北塔区企业上云30家。 2.3-4月全市新增智能制造企业9家，智能制造生产线（车间）24条（个）以上，智能工位145个以上，其中，北塔区新增智能工位5个。 3.2024年全市完成软件信息服务业营业收入1.7亿元，同比增长15%以上。3-4月全市完成4000万元以上，其中邵阳经济技术开发区450万元、大祥区1350万元、北塔区400万元、邵东市600万元、隆回县500万元、武冈市720万元。 |  | 胡 平 | 区发改局 各镇（街道） | 廖 勇 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
| 重点 项目 | 主体强身行动 | 24 | 企业上市“金芙蓉”跃升行动 |  |  | 1.2024年新增上市企业1家以上，湖南证监局辅导备案企业1家，“新三板”挂牌企业1家，区域性股权市场挂牌企业10家以上。4月底前推动湖南广信科技股份有限公司完成辅导验收。 2.各项贷款增量、各项贷款增速、存贷比、基础设施建设贷款增速、涉农贷款增速、普惠小微贷款增速、民营贷款增速较年初有所提升，落实当期金融工作任务，积极推进中小金融机构风险防范化解。 |  | 何燕燕 | 区金融服务中心 | 孙 剑 | 孙 剑 |
|  | “项目建设大比拼” | 25 | 省、市重点建设项目 |  |  | 相关市直单位、各县市区、邵阳经济技术开发区按序时进度完成省、市下达的重点建设项目任务。 |  | 王永红 | 区发改局 （牵头） 相关区属单位 各镇（街道） | 廖 勇 相关区属单位 负责人 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 26 | 地方政府专项债券项目 |  |  | 1.加快2023年逾期未开工、未完工项目推进进度，确保项目尽快开工、完工。 2.各县市区及邵阳经济技术开发区积极申报2024年专项债券项目。 |  | 王永红 刘恒忠 车 弛 | 区发改局 区财政局 区卫健局 区民政局 区城管执法局 相关区属单位 | 廖 勇 李 锋 梁向东 刘 郁 彭建军 相关区属单位 负责人 | 陶树理 刘长辉 刘孝敬 |
|  |  | 27 | 中央预算内投资项目 |  |  | 1.加快2023年逾期未开工、未完工项目推进进度，确保项目尽快开工、完工。 2.各县市区及邵阳经济技术开发区积极申报2024年中央预算内投资项目。 |  | 王永红 | 区发改局 相关区属单位 | 廖 勇 相关区属单位 负责人 | 陶树理 |
| 重点 项目 | “项目建设大比拼” | 28 | 国债项目 |  |  | 按序时进度推进2024年国债项目。 |  | 王永红 | 区发改局 相关区属单位 | 廖 勇 相关区属单位 负责人 | 陶树理 |
|  | “招商引资大比拼” | 29 | “招商引资大比拼” |  |  | 1.1-4月全市累计实际到位外资400万美元。新引进“三类500强”项目5个，新设外商投资企业2家。 2.截至4月底，全市及各县市区2023年的省、市招商引资（含湘商回归）重大活动签约项目履约率达60%、开工率达65%、投产率达25%、资金到位率达20%。 3.2024年全市新签约亿元以上重大项目126个。1-4月全市累计新签约42个，其中，北塔区2个。 4.2024年全市湘商回归投资签约项目120个以上。1-4月全市累计签约44个，其中，北塔区2个。 5.2024年全市投资新注册企业80家以上。1-4月全市累计达26家，其中，北塔区1家。 6.2024年全市投资新涉税市场主体40家以上。1-4月全市累计达20家，其中，北塔区1家。 7.2024年全市湘商回归投资累计到位资金300亿元以上。1-4月全市累计达118亿元，其中，北塔区6亿元。 |  | 胡 平 | 区商务局 各镇（街道） | 张 敏 各镇（街道） 行政负责人 | 王 璟 |
| 重点 项目 | “项目建设大比拼” | 30 | 十大基础设施项目 | 北塔区农产品冷链物流园 |  | 4月底前完成冷链物流主体结构扫尾工程，启动水电、道路硬化工程。 |  | 胡 平 | 区市场监管局 区商务局 陈家桥镇 | 李良晖 张 敏 阳 琴 | 王 璟 |
|  |  | 31 |  | 邵阳市高标准农田建设项目 |  | 2023年高标准农田建设项目按合同约定推进，4月底前基本完成主体工程建设，财政资金按合同约定进度支付到位。增发国债高标准农田建设项目严格按照省市确定的时间节点推进前期工作。 |  | 李卫兵 | 区农业农村水利局新滩镇街道 茶元头街道 | 苏日君 呙奕州 李宇锋 | 刘跃辉 |
|  |  | 32 | 十大产业项目 | 湘窖酒业2万吨酱酒扩建及工业旅游项目 |  | 4月底前完成8号陶坛库的招标及前期勘察工作。 |  | 王永红 | 区发改局 陈家桥镇 田江街道 | 廖 勇 阳 琴 刘海军 | 陶树理 |
|  |  | 33 | 招商引资签约项目 |  |  | 4月底前，北塔区预制菜综合产业园项目(总投资2亿元)用地获批，开工建设。 |  | 胡 平 | 区农业农村水利局区社投公司 陈家桥镇 | 苏日君 朱江治 阳 琴 | 王 璟 |
| 重点任务 | 民生可感 行动 | 34 | 省定、市定“十大民生实事”整体推进 |  |  | 省市重点民实事项目按36.5%的序时进度推进。 |  | 王永红 | 区人社局 （牵头） 区属相关责任单位 各镇（街道） | 陈 华 区属相关单位 负责人 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 35 | 省定“十大民生实事”单项工作 |  |  | 2024年全市完成农村公路提质改造498公里，农村公路安防工程3350公里，普通国省道安防工程精细化提升125公里。3-4月完成项目招投标等前期工作，全市完成农村公路提质改造50公里、安防工程50公里。 |  | 何燕燕 | 区交通运输局 各镇（街道） | 刘晚丰 各镇（街道） 行政负责人 | 孙 剑 |
|  |  | 36 |  |  |  | 出台《关于调整困难群众救助保障相关标准的通知》《关于调整残疾人“两项补贴”标准的通知》，4月底前各县市区完成提标及补发。 |  | 李卫兵 | 区民政局 区残联 各镇（街道） | 刘 郁 肖新良 各镇（街道） 行政负责人 | 刘跃辉 |
|  |  | 37 |  |  |  | 2024年全市实施特殊困难老年人家庭适老化改造2584户。4月底前市民政局制定工作方案，各县市区根据市级工作方案完成实施对象摸底，制定详细改造方案，并在网上发布采购意向或完成反向竞价。 |  | 李卫兵 | 区民政局 各镇（街道） | 刘 郁 各镇（街道） 行政负责人 | 刘跃辉 |
| 重点任务 | 民生可感 行动 | 38 | 省定“十大民生实事”单项工作 |  |  | 2024年全市建设老年助餐服务点100个。4月15日前完成老年助餐服务点建设选址前期工作。 |  | 李卫兵 | 区民政局 各镇（街道） | 刘 郁 各镇（街道） 行政负责人 | 刘跃辉 |
|  |  | 39 |  |  |  | 2024年全市提质改造爱晚老年学校11所。4月底前完成“爱晚”品牌建设能力、项目立项、固定办学场地等考核指标，启动适老化基础设施等教学设施采购，完成指标考核任务的30%以上。 |  | 李卫兵 | 区教育局 | 孙先礼 | 刘长辉 |
|  |  | 40 |  |  |  | 2024年全市开展新生儿疾病免费筛查与诊断服务28067人。4月底前全市完成年度任务的10%。 |  | 刘恒忠 | 区卫健局 各镇（街道） | 梁向东 各镇（街道） 行政负责人 | 刘长辉 |
|  |  | 41 |  |  |  | 2024年全市新增普惠性托位3900个。4月底前全市完成年度任务的20%。 |  | 刘恒忠 | 区卫健局 各镇（街道） | 梁向东 各镇（街道） 行政负责人 | 刘长辉 |
|  |  | 42 |  |  |  | 2024年全市纳入改造计划城镇老旧小区410个，其中年度计划小区249个，增补计划小区161个。4月底前年度计划小区全部开工，增补计划小区改造实施方案县、市两级全部审核通过。 |  | 杨旭东 | 区住建局 各镇（街道） | 徐昭军 各镇（街道） 行政负责人 | 刘志军 |
| 重点任务 | 民生可感 行动 | 43 | 省定“十大民生实事”单项工作 |  |  | 2024年全市完成保障性租赁住房建设2254户。4月底前完成项目立项、设计和财政评审等前期工作。 |  | 杨旭东 | 区住建局 各镇（街道） | 徐昭军 各镇（街道） 行政负责人 | 刘志军 |
|  |  | 44 | 市定“十大民生实事”单项工作 |  |  | 2024年全市城镇新增就业4.5万人，实现失业人员再就业2.7万人、困难人员再就业7500人。4月底前全市累计完成年度任务的30%。 |  | 王永红 | 区人社局 各镇（街道） | 陈 华 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  |  | 45 |  |  |  | 2024年全市实施脑卒中高危人群筛查和干预5500人。4月底前全市完成院内计划409份，占院内计划比27.3%，总项目比7.4%。 |  | 刘恒忠 | 区卫健局 各镇（街道） | 梁向东 各镇（街道） 行政负责人 | 刘长辉 |
|  |  | 46 |  |  |  | 1.市城建投公司完成佘湖二期安置地、张家排三期安置地、柘木社区三期安置地、杨旗岭二期安置地项目的立项手续。完成戴家片区5-11#地、站前48#地、柘木三期、杨旗岭二期等4宗安置地的详规和建筑方案设计工作。 2.双清区完成市工人文化宫2023年剩余任务75户交付；完成佘湖二期安置地、张家排三期安置地征拆工作。大祥区完成戴家片区5-11#地征拆工作。北塔区完成杨旗岭二期征拆工作。邵阳经济技术开发区完成爱莲雅苑附属工程的95%。 |  | 杨旭东 | 区住建局 区安置办 区征收办 状元洲街道 陈家桥镇 | 徐昭军 谢付国 吴雄辉 刘 鹏 阳 琴 | 刘志军 |
| 重点任务 | 民生可感 行动 | 47 | 市定“十大民生实事”单项工作 |  |  | 2024年三区完成安置房和安置地建房办证1100户。 3-4月完成办证162户，税费征缴1100万元，其中大祥区完成办证79户，税费征缴450万元；双清区完成办证31户，税费征缴350万元；北塔区完成办证52户，税费征缴300万元。 |  | 杨旭东 | 区自然资源局 各镇（街道） | 李光明 各镇（街道） 行政负责人 | 刘志军 |
|  |  | 48 | 社会稳定底线 |  |  | 以市社会治理重点工作综合协调组考核结果为依据。 |  | 王永红 钟 彪 何燕燕 刘恒忠 | 区教育局 区委政法委 区应急管理局 区信访局 区交通运输局 区市场监管局 区交警大队 区禁毒办 区公安分局 各镇（街道） | 孙先礼 陈富国 姚响林 杨雄辉 李梅杰 刘晚丰 李良晖 戴志军 覃青丰 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 刘长辉 张慧君 孙 剑 |
|  | 安全守底 行动 | 49 | 金融债务风险底线 |  | 防范化解政府债务风险 | 1.落实“一债一策”工作机制，确保本地区平台公司债务不违约、资金不断链。确保本地区在财政部湖南监管局对政府专项债券资金使用管理情况核查、2023年隐性债务变动核查等检查中不出现重大问题。加强平台公司综合治理，完成上级部署的重点任务。 2.按要求做好2024年专项债券项目储备申报、发行工作。加快政府专项债券资金使用，不得因支出进度滞后被省财政厅通报预警。 |  | 王永红 | 区财政局 各镇（街道） | 李 锋 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
| 重点任务 | 安全守底 行动 | 50 | 金融债务风险底线 |  | 国有“三资”清查处置与管理改革 | 3-4月全市清查处置国有“三资”完成33.45亿元，市本级完成国有资产资源处置收入18.4亿元，北塔区完成1000万元。 |  | 王永红 | 区财政局 各镇（街道） | 李 锋 各镇（街道） 行政负责人 | 陶树理 |
|  | 安全守底 行动 | 51 | 守牢生态环境底线 |  |  | 1.深入打好蓝天、碧水保卫战，持续改善大气和水环境质量。 2.4月底前邵阳产发集团有限公司完成市医疗废物集中处置中心扩能提质项目排污管网接入，双清区城管局完成“龙须沟、洋溪沟”两沟黑臭水体整改提升工程。194个千人以上饮用水水源地整治工程全面开工。 3.限期完成省生态环境保护督察交办的问题。 |  | 车 驰 | 区生态环境分局 区城管执法局 区市场监管局 区住建局 区商务局 区农业农村水利局 区交警大队 各镇（街道） | 胡 超 彭建军 李良晖 徐昭军 张 敏 苏日君 戴志军 各镇（街道） 行政负责人 | 刘孝敬 |
|  |  | 52 | 守牢耕地保护底线 |  |  | 4月底前“春苗行动”恢复耕地承诺耕种完成50%，恢复耕地经费纳入财政预算。 |  | 杨旭东 | 区自然资源局 各镇（街道） | 李光明 各镇（街道） 行政负责人 | 刘志军 |
| 重点任务 | 省市领导批示、会议议定事项落实和上级交办问题整改 | 53 | 违法用地整改 |  |  | 1.全面遏制新增，持续推进土地违法“零发生”“零增长”“全清零”。各县市区2023 年1-12月部卫片下发违法占用耕地面积整改后控制在3亩以内（各区2亩以内），2023年、2024年部卫片下发违法占用耕地面积比例整改后控制在5%以内，不出现被部、省通报典型案例。 2.深入推进矿产资源执法“双零”目标行动和环保督察未督先改工作，新增非法采矿问题全部查处整改到位。 3.月清“三地两矿”2024年3-4月下发新增违法用地立案率以及第四十一批、四十二批违法用地结案率达100%。 |  | 杨旭东 | 区自然资源局 各镇（街道） | 李光明 各镇（街道） 行政负责人 | 刘志军 |
| 重点任务 | 省市领导批示、会议议定事项落实和上级交办问题整改 | 54 | 农村义务教育学生营养改善计划存在问题整改提升工作 |  |  | 1.4月底前，各县市区建立党委政府常态化工作机制，完善领导小组会议制度，制定本地区学校大宗食材采购实施工作方案。 2.各县市区落实营改计划校长负责制，明确校长责任清单，制订并落实校园食堂食品安全、食材采购、供餐质量、营改资金等管理制度。 3.各县市区建立学生营养改善计划存在问题整改责任清单，按照时限要求完成整改任务。 4.各县市区制定校园食堂年度改造计划，实施互联网+明厨亮灶项目建设，全面实现食堂自主经营和午餐热餐供应。 5.营改县市及时下拔国家营改资金，将营改校食堂聘用人员待遇等开支纳入县（市）2024年财政预算。 6.各县市区加强食堂财务管理，市审计局对营改县市开展营养膳食补助资金专项审计。 7.市市场监管局制作食堂现场规范操作流程图，加强食品安全检查；各县市区卫健部门制定学生带量营养食谱并公示。 |  | 刘恒忠 | 区教育局 区财政局 区市场监管局 区卫健局 区审计局 各镇（街道） | 孙先礼 李 锋 李良晖 梁向东 卿菊凤 各镇（街道） 行政负责人 | 刘长辉 |
| 重点任务 | 省市领导批示、会议议定事项落实和上级交办问题整改 | 55 | 粮食生产 |  |  | 1.4月底前全市完成早稻育秧任务163.8万亩，其中8个早稻生产重点县完成122.8万亩集中育秧任务。 2.全市完成早稻栽插任务163.8万亩的95%以上。 3.全市完成新（改）建育秧设施227个，建设面积112.67万平方米。 |  | 李卫兵 | 区农业农村水利局 相关镇（街道） | 苏日君 相关镇（街道）行政负责人 | 刘跃辉 |
|  |  | 56 | 大规模设备更新和消费品以旧换新工作 |  |  | 1.抓紧向上衔接，按照省里确定的目标任务进行量化分解（市发改、工信、商务、科技、财政、资规、生环、住建、城管、交通、农业、文旅、卫健、市场监管、机关事务、税务、人民银行等部门负责）； 2.推动市发改、工信、商务、住建、城管、农业、交通、教育、文旅、卫健、财政等部门和各县市区开展三张清单摸底工作； 3.出台全市总体工作责任清单及工作方案（市发改委牵头负责）。 |  | 王永红 | 区发改局牵头 区属相关责任单位各镇（街道） | 廖 勇 区属相关责任单位主要负责人 相关镇（街道）行政负责人 | 陶树理 |